# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) НА РАЗРАБОТКУ SECUREMAIL SANDBOX

## 1. Общая информация о продукте

- Название продукта (рабочее и финальное):

  - Рабочее: SecureMail Sandbox.

  - Финальное: SecureMail Sandbox (MVP).

- Краткое описание:

  - Это веб-сервис для безопасной работы с электронной почтой. Главная фишка — защита от вирусов: любые вложения из писем открываются не на компьютере пользователя, а в одноразовой изолированной виртуальной машине (Sandbox) на сервере. Это предотвращает заражение основного устройства.

- Цели продукта (основные 3–5 бизнес/пользовательских целей):

  - Обеспечить безопасный просмотр вложений (PDF, Office, картинки) без риска заражения.

  - Изолировать вредоносное ПО внутри одноразовой среды.

  - Предоставить удобный веб-интерфейс (как обычная почта) с усиленной защитой.

- Платформы/устройства:

  - Web (основная платформа, доступ через браузер).

  - Адаптивная верстка под Mobile (iOS/Android).

- Целевая аудитория / пользовательские персоны:

  - Сотрудники компаний (Enterprise), работающие с подозрительной корреспонденцией.

  - Специалисты по кибербезопасности (SOC-аналитики).

  - Журналисты и расследователи (High-risk users).

- Приоритеты на релиз (MVP):

  - Обязательно: Регистрация, подключение своего почтового ящика (IMAP), список писем, открытие вложения в «песочнице» (Firecracker), предпросмотр результата.

  - Потом: Админка со сложной аналитикой, биллинг, интеграция с LDAP/AD.

## 2. Полное, детальное описание продукта (структурированное, шаг за шагом)

- Концепция продукта:

  - Мы делаем «прокладку» между пользователем и его почтовым ящиком. Пользователь не скачивает файл «отчет.docx» к себе. Он нажимает «Просмотреть», наш сервер создает микро-компьютер (MicroVM), открывает файл там, делает снимки/отчет и показывает пользователю безопасную картинку или текст.

- Основные блоки/модули продукта:

  - Frontend (Веб-интерфейс): [React + TypeScript]. Отображение папок, писем, интерфейс просмотра вложений.

  - Backend API: [Go или Python]. «Мозг» системы. Управляет пользователями, соединяется с реальной почтой (Gmail/Yandex/Corporate), командует созданием виртуальных машин.

  - Sandbox Manager: Самый сложный блок. Отвечает за запуск и убийство одноразовых виртуальных машин (через Firecracker или KVM).

  - Storage Layer (Хранилище): Postgres (база пользователей), S3 (хранение временных файлов), Redis (очереди задач).

- Пользовательский путь (user flow) — пошагово: Безопасное чтение письма

  - Шаг 1. Пользователь заходит → Логин/Пароль (+2FA).

    - Ожидаемое поведение: Успешный вход.

  - Шаг 2. Видит список писем.

    - Ожидаемое поведение: Письма подтянуты по IMAP из его реальной почты.

  - Шаг 3. Нажимает на письмо с вложением invoice.pdf.

  - Шаг 4. Система (скрыто): Backend скачивает файл → Sandbox Manager запускает микро-VM (за 1-2 секунды) → Файл помещается внутрь VM → Внутри VM файл открывается, делается скриншот/PDF-превью → Антивирус внутри проверяет поведение файла → VM уничтожается.

  - Шаг 5. Пользователь видит безопасное превью файла в браузере.

    - Ожидаемое поведение: Отображается превью (безопасная картинка) и отчет об анализе.

- Взаимодействие пользователей между собой:

  - В рамках MVP пользователи изолированы друг от друга. Социальных функций (друзья, чаты) нет. Взаимодействие идет только с внешним миром через протоколы электронной почты (SMTP/IMAP).

- Виртуальное пространство (Sandbox):

  - Это техническая изолированная среда.

  - Технология: Firecracker (как в AWS Lambda) или KVM.

  - Жизненный цикл: Живет ровно столько, сколько нужно для открытия файла (рекомендуется 60–300 сек), затем стирается безвозвратно.

  - Сетевой доступ: Изнутри этой машины выход в интернет закрыт.

- Админ-функции (для владельца сервиса):

  - Просмотр списка пользователей.

  - Просмотр логов (кто когда запускал сэндбокс).

  - Настройка квот (сколько файлов можно открыть в день).

- Приватность и доступы:

  - Уровни доступа: Личная почта – Приватно (только владельцу). Логи Sandbox-сессий – Приватно (владельцу и Администратору).

  - Права участников: Пользователь и Администратор.

| Краткое название | Подробное описание | Приоритет | Референсы/пример UI |
| --- | --- | --- | --- |
| Авторизация (email, телефон, соцсети) | Email + Password, обязательная поддержка 2FA (Google Authenticator). | must | Standard Web Auth UI. |
| Профиль пользователя | Минимальные поля: имя, email, настройки безопасности (2FA, смена пароля). | must | Standard Settings Page. |
| Главный экран/меню | Трехколоночная структура: папки/менль, список писем, область просмотра. | must | Любой Webmail клиент. |
| Почта/входящие/чат | Просмотр списка писем, чтение тела (HTML/Text), очистка от скриптов (sanitization). | must | Gmail/Slack style. |
| Поиск людей | Не применимо к продукту. | n/a | -- |
| Друзья/подписчики/подписки | Не применимо к продукту. | n/a | -- |
| Виртуальные комнаты/пространства | См. п. 2.5. Создание/приглашение не применимо. | n/a | -- |
| Уведомления | Уведомления внутри приложения о новых письмах или обнаружении вредоносного ПО. | should | Bell Icon. |
| Файлообмен и вложения | Поддержка скачивания (после проверки) и открытие вложения в изолированной среде. | must | Standard File Attachment UI. |
| Поиск/фильтрация/сортировка контента | Фильтрация писем по папкам и статусу. Полнотекстовый поиск. | must | Webmail Search Bar. |
| Настройки аккаунта и безопасность | Сброс пароля, управление 2FA. | must | Standard Account Settings. |
| Админ-панель и модерация | Управление пользователями, просмотр журналов аудита и мониторинг системы. | must | Grafana/Prometheus Dashboard. |
| Логирование/аналитика | Immutable audit logs для всех действий и Sandbox-сессий. Метрики: активность Sandbox (запуски/уничтожения). | must | ELK/Loki/Prometheus. |
| Экспорт/импорт данных | Экспорт/удаление пользовательских данных (для соответствия GDPR). | should | JSON/CSV. |
| Локализация | Начальная поддержка одного языка (например, русский). | nice-to-have | -- |

## 4. UI / UX — дизайн и визуальная часть (обязательно)

- Стиль интерфейса: Material UI (MUI) или Ant Design. Чистый, минималистичный, функциональный стиль с акцентом на безопасность.

  - Референсы: --

- Цветовая палитра: "Корпоративная безопасность".

  - Основные: черные цвета

  - Акцентный: зеленый тобиш кнопки и тому подобная хрень+-

  - Фон: Черно-зеленый

- Шрифты: В рассмотрении

- Логотип и название:

  - Нужен логотип? есть

  - Формат логотипа: Проясним момент

  - Окончательное название: SecureMail Sandbox.

- Главное меню и структура экранов: Трехколоночная структура (Папки | Список писем | Просмотр письма).

- Анимации и микровзаимодействия: Плавный переход при открытии письма. Четкий индикатор загрузки "Сканирование/Запуск Sandbox...".

- Примеры экранов / wireframes: --

- Адаптивность: Полный функционал должен быть доступен и на мобильных (responsive web UI). На мобильных Sidebar и Список писем могут скрываться.

## 5. Взаимодействие пользователя с продуктом (user actions)

- Как создавать/редактировать профиль: Через страницу "Настройки".

- Как искать/добавлять людей: система робочих юзеров.

- Как отправлять/получать почту: Через подключение внешнего аккаунта (IMAP/SMTP).

- Как создавать/входить в виртуальное пространство: Вход происходит автоматически при клике на вложение.

- Как приглашать других: Это не их задача.

- Как блокировать/жаловаться/модерировать: Не применимо.

- Пример ошибки и поведение: При неверных данных IMAP/SMTP показывать подсказку: «Проверьте логин, пароль, сервер и порт, или получите пароль приложения...».

## 6. Админка (подробно)

- Функции администратора: Управление пользователями (создание/блокировка), просмотр логов, просмотр SLA, управление тарифами.

- Роли и права:

  - Админ: Полный доступ к Админ-панели (управление пользователями, аналитика, настройки системы).

  - Пользователь: Доступ только к своей почте и настройкам аккаунта.

- Отчёты и аналитика:

  - Метрики: DAU/MAU, количество регистраций, количество запущенных Sandbox-сессий, время развертывания Sandbox, отчеты по обнаружению вредоносов.

  - Формат выгрузки: CSV (для простоты), опционально PDF.

- Инструменты модерации:

  - Автоматические правила: Статический AV-скан (ClamAV). Поведенческий мониторинг внутри VM.

  - Ручная модерация: Просмотр журналов Sandbox-сессий и блокировка аккаунтов.

## 7. Технические и организационные требования

- Интеграции: Почтовые сервисы (IMAP/POP3, SMTP), Антивирусное ПО (ClamAV), Системы мониторинга (Prometheus), Объектное хранилище (S3 / MinIO).

- Форматы передаваемых контент-материалов: Почти все имеющиеся форматы для чтения и просмотра, не добавлять форматы .exe и тому подобные

- Требования к безопасности/конфиденциальности: TLS 1.3, Шифрование данных at-rest (AES-256), соответствие GDPR, резервное копирование.

- Локализация и языки: Английский , Русский , Китайский, Французкий

- Ожидаемый объём контента: MVP – до 100 активных пользователей. Система должна горизонтально масштабироваться.

- Технические ограничения: Обязателен Open Source стек (Go, React, PostgreSQL, Firecracker) в связи с бюджетом «0».

- Данные для тестирования: -- (Необходимо предоставить тестовые аккаунты для внешних почтовых сервисов).

## 8. Примеры/референсы (UI и функциональные)

- Название и кратко — что именно брать: --

## 9. Приёмо-сдаточные критерии (что считается «готово»)

- Полный список «must» функций, протестированных и работающих.

- Наличие админ-панели с базовыми функциями.

- Успешное выполнение контролируемого тестирования на sample-malware.

- Сдача исходников, инструкция по развёртыванию (Runbooks) и инфраструктурный код (IaC/Terraform).

- Критические баги (угроза безопасности, обход Sandbox) = 0.

## 10. Приоритеты и фазы релиза

- Фаза 1 (Прототип): Базовый webmail, аутентификация, IMAP-коннектор, ручной запуск Sandbox.

- Фаза 2 (MVP): Автоматизация Sandbox (Firecracker/KVM), мульти-AV, безопасный preview, аудит логирования, базовая админка.

- Фаза 3 (nice-to-have / будущие улучшения): Интеграции SSO/LDAP, биллинг, формализация SLA, пилоты.

## 11. Дополнительные вопросы

- Есть ли у вас юридические/правовые требования: EULA, Privacy Policy, Политика хранения данных (retention). Требуется формализация для GDPR.

- Нужна ли поддержка многоязычности с релевантным переводом контента: --

- У вас есть предпочтения по технологиям/стеку: Go/Python (Backend), React (Frontend), PostgreSQL/Redis (DB), Firecracker/KVM (Sandbox).

- Кто будет контактным лицом: Артур Абдулов Ильясович +79777476494, artur19052006@gmail.com

- Бюджет и ожидаемый дедлайн:

  - Бюджет: 0 (проект на морально-волевых / Open Source)

  - Дедлайн (ориентировочно): Пока до лета делаем смотрим и тестируем, далее покупаем серв и не паримся